| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ |
| --- |
| Р Е Ш Е Н И Е |
| 21.02.2018 | № | 175 |
|  | Об исполнении местной Администрацией ведомственной целевой программы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская «Благоустройство территории Муниципального образования» по итогам 2017 года |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 8 пункта 1 статьи 32 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, заслушав и обсудив отчет  «Об исполнении местной Администрацией ведомственной целевой программы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  «Благоустройство  территории Муниципального образования» по итогам 2017 года, Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:

1. Отчет «Об исполнении местной Администрацией ведомственной целевой программы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  «Благоустройство  территории Муниципального образования» по итогам 2017 года (далее - Отчет)  принять к сведению (Приложение).

2. Предложить местной Администрации (Букановой О.Ю., Логуа П.Р.):

2.1. Усилить контроль за реализацией системного подхода в области благоустройства территории Муниципального образования Лиговка-Ямская и обеспечением принципа результативности при  выполнении работ в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Муниципального образования Лиговка-Ямская».

2.2. Приостановить реализацию проекта благоустройства детской площадки на внутридворовой территории по адресу: ул. Гончарная д. 23,  с учетом решения постоянной комиссии Муниципального Совета по благоустройству  от  20.02.2018 и подготовить предложения по использованию  высвобождаемых финансовых ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство  территории Муниципального образования на 2018 год».

3.  Опубликовать Отчет  на официальном  сайте  Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  Главу  Муниципального  образования.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципального Совета.

Глава Муниципального образования                                                               К.И. Ковалев

Приложение к решению

Муниципального Совета

от 21.02.2018 № 175

Отчет по ведомственной целевой программе

местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская

«Благоустройство территории Муниципального образования»

1. Информация об общем количестве детских, спортивных площадок, расположенных на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская:

В настоящее время на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская расположено 22 детские площадки и 4 спортивные площадки.

1.2. Количество благоустроенных детских, спортивных площадок, находящихся на балансе местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская и подведомственного учреждения, а также сводная информация об их состоянии:

В период с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года местной Администрацией было благоустроено 8 детских и 2 спортивные площадки.

Необходимо отметить, что ежедневно сотрудниками подведомственного учреждения (МБУ «Лиговка-Ямская) проводился визуальный осмотр оборудования и ведется журнал ежедневного осмотра оборудования.

Также, подведомственным учреждением осуществлялся ежегодный основной осмотр оборудования. Оборудование в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Однако, в 2017 году после основного осмотра оборудования было установлено, что оборудование детской площадки по адресу: улица Гончарная, дом 23 является аварийным и подлежит демонтажу (демонтаж был выполнен в декабре 2017 года).

2. Фактические показатели объема выполненных работ по озеленению территории зеленных насаждений общего пользования местного значения:

В 2015-2017 году были проведены работы на 16 из 24 территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее ЗНОП) в границах Муниципального образования Лиговка-Ямская.

На 2018 год запланированы работы на 4 территориях ЗНОП.

В 2017 году было осуществлено компенсационное озеленение ЗНОПов в границах Муниципального образования Лиговка-Ямская, итогом стала посадка 51 дерева и 40 кустов.

2.1. Фактические показатели объема выполненных работ по установке газонных ограждений в динамике по годам, а также сведения о том, какой объем работ и в какие сроки еще предстоит в целях реализации системного подхода к указанным видам благоустроительных работ:

В 2014 были выполнены работы по благоустройству 1 газона (с установкой газонных ограждений);

В 2015 были выполнены работы по благоустройству 3 газонов (с установкой газонных ограждений);

В 2016 были выполнены работы по благоустройству 5 газонов (с установкой газонных ограждений);

В 2017 были выполнены работы по благоустройству 7 газонов (с установкой газонных ограждений).

Общая площадь работ по благоустройству газонов составил: 10 976 кв.м.

Учитывая вышеизложенное, сохраняется положительная динамика по благоустройству газонов, которая составляет в настоящее 65% от общего количества газонов.

Таким образом, при достаточном финансировании планируется завершить обустройство 8 газонов не позднее 2020 годы (без учета выявления поврежденных секций газонных ограждений).

3. Основания включения объектов благоустройства территории Муниципального образования Лиговка-Ямская в ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Муниципального образования» на 2018 год:

| № № | Адрес объекта благоустройства | Вид работ | Объем работ (кв.м.) | Причина включения в адресную программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Тележная улица, дом 13 (внутридворовая территория) | Мощение, установка контейнерной площадки | Площадь плиточного мощения -221,1; Площадь асфальтового покрытия – 19,8 Итого – 240,9 | Обращение жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская на приеме у Главы местной Администрации; Повторное обращение жителей на приеме у Заместителя Главы местной Администрации; |
| 2 | Лиговский проспект, дом 110 (внутридворовая территория) | Мощение | Площадь плиточного мощения -864,6 | Обращение председателя Совет дома на личном приеме у Главы местной Администрации. |
| 3. | Миргородская улица, дом 10 (внутридворовая территория) | Мощение; Работы по озеленению и установке газонных ограждений; Устройство реакреционной зоны. | Площадь производства работ - 170 | Обращение почетного жителя Трусковой Н.И.; Визуальный осмотр совместно с заместителем Главы местной Администрации и заместителем главы Муниципального образования. Признание неудовлетворительного состояния комплексного благоустройства внутридворовой территории по итогам визуального осмотра. |
| 4. | Невский проспект, дом 129 | Работы по озеленению и установке газонных ограждений; | Площадь производства работ - 30 | Визуальный осмотр совместно с заместителем Главы местной Администрации и заместителем главы Муниципального образования. Признание неудовлетворительного состояния комплексного благоустройства внутридворовой территории по итогам визуального осмотра ( газонные ограждения в неудовлетворительном состоянии, растительный покров отсутствует). |
| 5. | Лиговский проспект, дом 116-118 | Работы по озеленению и установке газонных ограждений; | Площадь производства работ - 40 | Визуальный осмотр совместно с заместителем Главы местной Администрации и заместителем главы Муниципального образования. Признание неудовлетворительного состояния комплексного благоустройства внутридворовой территории по итогам визуального осмотра ( газонные ограждения в неудовлетворительном состоянии, растительный покров отсутствует). |
| 6. | Невский проспект, дом 107 | Работы по озеленению и установке газонных ограждений; | Площадь производства работ - 20 | Визуальный осмотр совместно с заместителем Главы местной Администрации и заместителем главы Муниципального образования. Признание неудовлетворительного состояния комплексного благоустройства внутридворовой территории по итогам визуального осмотра ( газонные ограждения в неудовлетворительном состоянии, растительный покров отсутствует). |
| 7. | Гончарная улица, дом 23 | Установка тематической детской площадки(ДПС), установка газонных ограждений, устройство тематического полимерного покрытия. | Общая площадь резинового покрытия – 480 | Участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды»; Обращение жителей на общественных обсуждениях при формировании данной программы; Установка взамен демонтированного аварийного оборудования. |
| 8. | Улица Черняховского, дом 9 | Работы по установке контейнерной площадки | Площадь асфальтового покрытия – 10,5 | Обращение на портал «Наш Санкт-Петербург» № 148172 от 21.04.2016 года. |
| 9. | Лиговский проспект, дом 114 | Работы по установке контейнерной площадки | Площадь асфальтового покрытия – 49,1 | Многочисленные обращения на портал «Наш Санкт-Петербург»: № 149739 от 25.04.2016; № 536164 от 01.09.2017; № 378866 от 14.05.2017; № 358566 от 26.04.2017; № 362820 от 30.04.2017; |
|  | Наб. Обводного канала д.55; Невский пр. д. 95; Невский пр., д. 175,177; Транспортный пер., д.12. | Работы по выполнению ямочного ремонта | Данный вид работ не предусматривает проекта выполнения работ. Площадь асфальтового покрытия составляет до 300 | Многочисленные обращения на портал «Наш Санкт-Петербург»: №62180 06.09.2015; №152402 29.04.2016; №145714 16.04.2016; №342254 08.04.2017; |

4. Анализ поступавших в течение 2017 года обращение от жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская по вопросам благоустройства:

| Заявитель | Адрес | Суть обращения | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| Окатова Инна Юрьевна | Тележная ул.,д.26-28 | неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия дворовой территории | включен в план ямочного ремонта на 2018 год, проектирование в 2018 с исполнением проекта в 2019году. |
| Павловская Наталья Григорьевна | Гончарная ул.,д.16 | установка МАФ -вазона | включен в план на 2018 год |
| Зинченко Валентина Николаевна | ул. Профессора Ивашинцова, д.4/22 | установка МАФов - вазонов | включен в план на 2018 год |
| Жданов Олег Николаевич | ул. Миргородская, д.24-28 | неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия дворовой территории | включен в план на 2018 год |
| Евгеньева Анна Ивановна | Невский пр., д.95 | неудовлетворительное состояние плиточного покрытия | включен в план на 2018 год |

5. Анализ динамики и структуры расходов на программу по благоустройству территории Муниципального образования за период 2014-2017 гг. с оценкой удельного веса указанных расходов в общем объеме расходов по годам:

Объем финансирования программы по благоустройству территории Муниципального образования за 2014-2017 гг. составил:

| Год | Плановый показатель (руб.) | Фактический показатель (руб.) | Процент выполнения % (с учетом экономии) | Удельная доля в местной бюджете % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 13 250 500 | 13 246 902,58 | 100 | 27 |
| 2015 | 10 626 300 (3 484 400 - субсидия МБУ «Лиговка-Ямская») | 10 626 172,28 3 484 400 | 100 100 | 27 |
| 2016 | 8 495 200 (4 283 800 - субсидия «МБУ») | 6 817 564, 28 4 283 800 | 80,3 (судебный спор с подрядчиком в арбитражном суде) | 22 |
| 2017 | 19 865 900 (6 278 100 - субсидия МБУ) | 19 863 885,84 6 278 100 | 100 | 38 |

Структура расходов по программе «Благоустройство территории Муниципального образования» за 2014-2017 гг.

2014

| Наименование раздела | Объем финансирования |
| --- | --- |
| Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки | 6 478 000 |
| Установка, содержание и ремонт газонных ограждений | 942 100 |
| Установка, содержание малых архитектурных форм | 1 439 000 |
| Оборудование контейнерных площадок | 159 000 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 99700 |
| Содержание ЗНОПов + компенсационное озеленение | 2 704 700 |
| Привлечение инспектора по благоустройству | 155 600 |
| Привлечение рабочего по ремонту объектов благоустройства | 75 200 |
| Услуги технического надзора | 98 800 |
| Ремонт, содержание и уборка территорий детских площадок | 517 500 |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 132 000 |

2015

| Наименование раздела | Объем финансирования |
| --- | --- |
| Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки | 1 552 500 |
| Изготовление проектно-сметной документации | 1 175 000 |
| Услуги технического надзора | 130 100 |
| Экспертиза выполненных работ | 12 800 |
| Изготовление ордеров ГАТИ | 140 000 |
| Установка, содержание и ремонт газонных ограждений | 884 700 |
| Установка, содержание малых архитектурных форм и уличного оборудования | 2 798 800 |
| Содержание ЗНОПов + компенсационное озеленение | 183 900 |
| Ремонт, содержание территорий детских площадок | 3 586 300 |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 162 200 |

2016

| Наименование раздела | Объем финансирования |
| --- | --- |
| Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки | 2 001 400 |
| Изготовление проектно-сметной документации | 1 090 800 |
| Услуги технического надзора | 79 800 |
| Экспертиза выполненных работ | 15 300 |
| Установка, содержание и ремонт газонных ограждений | 1 447 600 |
| Установка, содержание малых архитектурных форм | 1 403 700 |
| Содержание ЗНОПов + компенсационное озеленение | 1 353 600 |
| Ремонт, содержание территорий детских площадок | 921 500 |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 181 500 |

2017

| Наименование раздела | Объем финансирования |
| --- | --- |
| Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки | 13 365 700 |
| Изготовление проектно-сметной документации | 874 000 |
| Услуги технического надзора | 192 700 |
| Экспертиза выполненных работ | 66 800 |
| Установка, содержание и ремонт газонных ограждений | 1 375 800 |
| Установка, содержание малых архитектурных форм | 762 600 |
| Содержание ЗНОПов + компенсационное озеленение | 1 898 000 |
| Ремонт, содержание территорий детских площадок | 1 165 300 |
| Установка и оборудование контейнерных площадок | 84 700 |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 80 300 |

6. Какие организационное меры приняты в целях обеспечения участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году:

Создан раздел на официальном сайте муниципального образования, организовано информирование жителей, проведены общественные обсуждения.

По итогам общественных обсуждений, прошедших в сентябре 2017 года, была принята ведомственного целевая программа благоустройства территории Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год и были включены адреса по заявкам жителей в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год:

1. Установка малых архитектурных форм по адресу: ул. профессора Ивашенцова, дом. 4/30.

2. Направление письма в адрес администрации Центрального района Санкт-Петербурга с предложением строительства пешеходного моста через железнодорожные пути от жилого комплекса «Царская столица» к Лиговскому проспекту.

Муниципальное образование Лиговка-Ямская продолжает участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в данной программе участвовали два адреса: д.26-28, д. 30а по ул.Черняховского.

7. Порядок эксплуатации детской площадки по адресу: Гончарная улица, дом 23 после установки тематического оборудования «ДПС»:

Необходимо отметить, что данная площадка имеет лишь стилистическое оформление в виде автодрома по изучению правил дорожного движения. Оформление детской площадки в такой стилистке дает возможность юным жителям Муниципального образования Лиговка-Ямская закрепить имеющийся у них материал, полученный в школе, по правилам дорожного движения,               а также воспитать культуру пешехода.

Также, после демонтажа оборудования по адресу: Гончарная ул., д.23, в адрес местной Администрации начали поступать устные и письменные жалобы с просьбой незамедлительно установить новое оборудование поскольку дети, проживающие в данном доме и соседних домах,  а так же учащиеся продленного дня ближайших школ лишены организованного активного отдыха.

После установки данного оборудования игровая площадка по данному адресу будет рассчитана не только на детей подростков (для которых установлен спортивный комплекс), но и на детей младшего возраста, что сделает данную площадку завершенной для всех групп детей.

Дополнительно просим обратить внимание на тот факт, что данный адрес вошел в адресный перечень объектов благоустройства приоритетного проекта «Комфортная среда» и был размещен на сайте Комитета по благоустройству.

ИТОГИ 2017 года:

По итогам 2017 года ведомственная целевая программа «Благоустройство территории Муниципального образования Лиговка-Ямская» была исполнена на 100% и все объекты были завершены и сданы в установленные сроки.

Отсутствует судебный спор в отличие от 2016 года(ООО «Охта инжиниринг). В настоящее время судебный спор с недобросовестным подрядчиком ООО «Охта инжиниринг» находится на рассмотрении  в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В конце 2017 года местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская впервые была подана заявка на участие в конкурсе по благоустройству среди муниципальных образования Санкт-Петербурга в номинации «Лучшее благоустройства дворовой территории   в исторической части города».

Адресом заявки являлся двор по адресу: ул. Черняховского, д.26-28,30.

По предварительным итогам конкурса местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская заняла 3 место в данной номинации.

ВЫВОД:

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что имея небольшое финансирование (в отличие остальных муниципальных образований Центрального района) местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская достаточно эффективно, целенаправленно использует финансовые ресурсы ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Муниципального образования Лиговка-Ямская» и проводит политику поэтапного улучшения благоустройства на территории муниципального образования.