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                                                                                                      Приложение № 22
 к Постановлению местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
от 01.11.2024 № 18       

      
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Организация благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» 
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование программы
	«Организация благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

	Правовые основания для разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-пп. 9 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
-Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
-Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
[bookmark: sub_1000]- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;
- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок».
-Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 29.10.2024 № 10 «Об утверждении перечня муниципальных программ местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
 - Постановление местной Администрации от 29.10.2024 № 11 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка–Ямская и отмене распоряжений местной Администрации от 13.10.2015г. №165, от 27.11.2019г. №199, Постановления от 29.12.2023 №14»

	Администратор муниципальной программы
	Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

	Разработчик муниципальной программы
	Организационно-правовой отдел местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Организационно-правовой отдел местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	Основные цели программы
	-обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды;
- создание благоприятных условий для отдыха жителей;
- улучшение экологической обстановки;
-регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.

	Задачи Программы:
	-повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий;
-рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими нормами;
-обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства внутриквартальных территорий;
-обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса мер по содержанию элементов благоустройства внутриквартальных территорий;
-экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства;
-использование современных качественных материалов и технологий;
-надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
-единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства;
-осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей застройки;
- обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
-обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами благоустройства Санкт-Петербурге.

	Целевые индикаторы и показатели
	Индикаторы представлены количественными параметрами:
-оказание услуг по проектированию объектов благоустройства- 6 проектов;
-размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования 3 услуги.;  
-приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников) – 3 услуги.;  
-обустройство детских площадок: поставка и монтаж детского игрового оборудования и МАФ – 3 услуги; 
 -содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках – 54 адреса;  
-проведение осмотров детского игрового оборудования с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования – 57 адресов; 
-очистка и заполнение песочниц песком 39 адресов; 
-ремонт антитравматического покрытия на детских и спортивных площадках – 3 услуги; 
-обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ – 3 адреса; 
- более детально информация представлена в п.7.

	Сроки и этапы реализации программы
	На 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

	Перечень основных мероприятий программы
	Перечень основных мероприятий с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в п.6 настоящей программы.

	Объемы и источники финансирования с (разбивкой по годам и видам источников)
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2025год и плановый период 2026 - 2027 годов. Общие затраты на реализацию программы составляют 17 514,1 тыс. рублей (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят пятьсот четырнадцать тысячи сто рублей) 00 копеек.
- 2025 год – 8 929,1 тыс. руб. (восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч сто рублей) 00 коп.;
- 2026 год – 5 532,8 тыс. руб. (пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот рублей) 00 коп.;
- 2027 год – 3 052,2 тыс. руб. (три миллиона пятьдесят две тысячи двести рублей) 00 коп.


	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	-создание единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего санитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды.
-техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга.
-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
-повышение комфортности условий проживания граждан на территории Муниципального образования.

	447.61Система организации контроля за реализацией Программы
	Контроль за реализацией программы осуществляется Главой местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская



2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ
Организационно-правовой отдел местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан на территории Муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий Муниципального образования.
Задачи программы:
- разработкой и утверждением проектов благоустройства внутридворовых территорий;     
- проведением работ по благоустройству внутридворовых территорий;
- контролем за ходом проведения работ по благоустройству внутридворовых территорий;
-повышением уровня благоустройства территории внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2025 году и плановом периоде 2026 - 2027 годов.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Реализация программы приведет к благоустройству придомовой и дворовой территорий. Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан на территории Муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий Муниципального образования. 




  



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№
п/п
	Перечень мероприятий
	Количество мероприятий 
	Источник
финансирования
	Срок
реализации
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	на весь период реализации программы
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2025год
	2026 год
	2027 год
	

	
	Организация благоустройства территории Муниципального образования


	1.
	Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по организации благоустройства территории Муниципального образования
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/226
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	В течении   2025 года,
В течении   2026 года,
В течении   2027 года
	311,8
	100,0
	103,9
	107,9
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	2.
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (асфальт)
	3 работы
	981/0503/0200010131/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	7 236,7
	4 656,0
	1 465,0
	1 115,7
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	3.
	Приобретение инвентаря для проведения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (плитка)
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/346
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	1 кв-л 2025, 
1 кв-л 2026,
1 кв-л 2027
	99,7
	32,0
	33,2
	34,5
	МКУ «Лиговка-Ямская»


	4.
	Оказание услуг по проектированию объектов благоустройства 
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/226
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	1-2 кв-л 2025, 
1-2 кв-л 2026,
1-2 кв-л 2027
	2 750,8
	1 300,0
	1 350,8
	100,0
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	
	«Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях»



	5.
	Размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/226
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	947,4
	400,0
	415,6
	131,8
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	6.
	Содержание, включая ремонт, ограждений, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
	3 работы
	981/0503/0200010131/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	581,9
	258,2
	207,8
	115,9
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	7.
	Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников)
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/346
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	1 кв-л 2025, 
1 кв-л 2026,
1 кв-л 2027
	62,4
	20,0
	20,8
	21,6
	Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

	8.
	Содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках
	3 работы
	981/0503/0200010131/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	В течении   2025 года,
В течении   2026 года,
В течении   2027 года
	966,3
	406,10
	421,8
	138,4
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	9.
	Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/226
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	В течении   2025 года,
В течении   2026 года,
В течении   2027 года
	426,5
	136,8
	142,1
	147,6
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	10.
	Очистка и заполнение песочниц песком
	3 работы
	981/050/30200010131/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	1 216,2
	390,0
	405,2
	421,0
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	11.
	Ремонт антитравматического покрытия на детских площадках
	3 работы
	981/0503/0200010131/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	311,8
	100,0
	103,9
	107,9
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 

	12.
	Обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ
	3 работы
	981/0503/0200010131/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	623,7
	  200,0
	207,8
	215,9
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	13.
	Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния спортивного оборудования
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/226
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	В течении   2025 года,
В течении   2026 года,
В течении   2027 года
	93,6
	30,0
	31,2
	32,4
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	14.
	Ремонт антитравматического покрытия на спортивных площадках
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	311,8
	100,0
	103,9
	107,9
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно - массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях

	15.
	Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/226
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	1-4 кв-л 2025,
1-4 кв-л 2026,
1-4 кв-л 2027
	537,7
	200,0
	207,8
	129,9
	Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

	16.
	Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	3 услуги
	981/0503/0200010131/244/226
Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
	2-3 кв-л 2025,
2-3 кв-л 2026,
2-3 кв-л 2027
	1 035,8
	600,0
	312,0
	123,8
	Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	
	
	
	
	ИТОГО
	17 514,1
	8 929,1
	5 532,8
	3 052,2
	



7. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИХ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ (ИНДИКАТОРАМИ) ПРОГРАММЫ
«Организация благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов
	№ п/п
	Наименование цели
	Целевой показатель
(индикатор), (наименование)
	Ед.
Измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1.
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий,
расположенных на внутриквартальных территориях
	1 индикатор: работа

	3 работы
	1 работа
	1 работа
	1 работа
	

	2.
	Приобретение инвентаря для проведения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (плитка)
	1 индикатор: услуга

	3 услуги

	1 услуга

	1 услуга

	1 услуга

	

	3.
	Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по организации
	1 индикатор: услуга

	3 услуги

	1 услуга

	1 услуга

	1 услуга

	

	4.
	Оказание услуг по проектированию объектов благоустройства
	1 индикатор: услуга
2 индикатор: проект
	3 услуги
6 проектов
	1 услуга
2 проекта
	1 услуга
2 проекта
	1 услуга
2 проекта
	

	5.
	Размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
	1 индикатор: услуга

	3 услуги

	1 услуга

	1 услуга

	1 услуга

	

	6.
	Содержание, включая ремонт, ограждений, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
	1 индикатор: работы

	3 работы

	1 работы

	1 работы

	1 работы

	

	7.
	Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников)
	1 индикатор: услуга
2 индикатор: шт.
	3 услуги
90 шт.
	1 услуга
30 шт.
	1 услуга
30 шт.
	1 услуга
30 шт.
	

	8.
	Содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках
	1индикатор: услуга             2 индикатор: количество адресов
	3 услуги
54 адреса
	1 услуга
18 адресов
	1 услуга
18 адресов
	1 услуга
18 адресов
	

	9.
	Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования
	1индикатор: услуга             2 индикатор: количество адресов
	3 услуги
54 адреса
	1 услуга
18 адресов
	1 услуга
18 адресов
	1 услуга
18 адресов
	

	10.
	Очистка и заполнение песочниц песком
	1индикатор: услуга             2 индикатор: количество адресов
	3 услуги
39 адресов
	1 услуга
13 адресов
	1 услуга
13 адреса
	1 услуга
13 адресов
	

	11.
	Ремонт антитравматического покрытия на детских площадках
	1индикатор: услуга             2 индикатор: количество адресов
	3 услуги
3 адреса
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	

	12.
	Обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ
	1индикатор: услуга             2 индикатор: адрес
	3 услуги
3 адреса
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	

	13.
	Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния спортивного оборудования
	1индикатор: услуга             2 индикатор: количество адрес
	3 услуги
3 адреса
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	

	14.
	Ремонт антитравматического покрытия на спортивных площадках
	1индикатор: услуга             2 индикатор: количество адрес
	3 услуги
3 адреса
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	1 услуга
1 адрес
	

	15.
	Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях
	1индикатор: услуга
	3 услуги
	1 услуга
	1 услуга
	1 услуга
	

	16.
	Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	1 индикатор: услуги
	3 услуги
	1 услуга
	1 услуга 
	1 услуга 
	





8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ПО ЭТАПАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ
В 2025 году и плановых периодах 2026 - 2027 годов планируются услуги по организации благоустройства территории Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская оказание услуг которые включают в себя: оказание услуг по проектированию объектов благоустройства- 6 проектов; размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования 3 услуги приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников) - 90-ед.;  содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках – 54 адреса;  проведение осмотров детского игрового оборудования с целью оценки соответствия технического состояния  детского игрового оборудования – 54 адреса ; очистка и заполнение  песочниц песком 13 адресов; ремонт антитравматического покрытия на детских и спортивных площадках – 1 адрес; обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ – 1 адрес;  более детально информация представлена в п.7.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают, прежде всего, финансово-экономические риски. Данные риски связаны с недостаточностью в ходе реализации программы необходимых объемов бюджетных средств, также сезонность, что может привести к несвоевременному финансированию мероприятий программы, несвоевременному выполнению работ, несоблюдению сроков оказания услуг. 
Для управления рисками будет осуществляться корректировка мероприятий программы с учетом объема финансирования на соответствующий финансовый год и плановый период; будет осуществляться перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей

















9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2025 и плановый период 2026 - 2027 годов. Общие затраты на реализацию программы составляют 17 514,1 тыс. рублей (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят пятьсот четырнадцать тысячи сто рублей) 00 копеек.
- 2025 год – 8 929,1 тыс. руб. (восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч сто рублей) 00 коп.;
- 2026 год – 5 532,8 тыс. руб. (пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот рублей) 00 коп.;
- 2027 год – 3 052,2 тыс. руб. (три миллиона пятьдесят две тысячи двести рублей) 00 коп.
	
№№ п/п
	Наименование статьи расходов

	Ед. измерения
	Количество
	Цена за единицу, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2025
	2026
	2027
	2025
	2026
	2027

	1.
	Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по организации благоустройства территории Муниципального образования
	3 работы
	1
	1
	1
	100,0
	103,9
	107,9
	100,0
	103,9
	107,9

	2.
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (асфальт)
	3 услуги

	1
	1
	1
	4 656,0
	1 465,0
	1 115,7
	4 656,0
	1 465,0
	1 115,7

	3.
	Приобретение инвентаря для проведения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (плитка)
	3 услуги

	1
	1
	1
	32,0
	33,2
	34,5
	32,0
	33,2
	34,5

	4.
	Оказание услуг по проектированию объектов благоустройства 

	6 проектов
	2
	2
	2
	1 300,0
	1 350,8
	100,0
	1 300,0
	1 350,8
	100,0

	5.
	Размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
	3 услуги

	1
	1
	1
	400,0
	415,6
	131,8
	400,0
	415,6
	131,8

	6.
	Содержание, включая ремонт, ограждений, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
	3 работы

	1
	1
	1
	258,2
	207,8
	115,9
	258,2
	207,8
	115,9

	7.
	Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников)
	90 шт.
	30
	30
	30
	20,0
	20,8
	21,6
	20,0
	20,8
	21,6

	8.
	Содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках
	54 адреса
	18
	18
	18
	406,10
	421,8
	138,4
	406,10
	421,8
	138,4

	9.
	Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования
	54 адреса
	18
	181
	8
	136,8
	142,1
	147,6
	136,8
	142,1
	147,6

	10.
	Очистка и заполнение песочниц песком
	39 адресов
	13
	13
	13
	390,0
	405,2
	421,0
	390,0
	405,2
	421,0

	11.
	Ремонт антитравматического покрытия на детских площадках
	услуги

	1
	1
	1
	100,0
	103,9
	107,9
	100,0
	103,9
	107,9

	12.
	Обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ
	3 услуги

	1
	1
	1
	  200,0
	207,8
	215,9
	  200,0
	207,8
	215,9

	13.
	Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния спортивного оборудования
	услуги

	1
	1
	1
	30,0
	31,2
	32,4
	30,0
	31,2
	32,4

	14.
	Ремонт антитравматического покрытия на спортивных площадках
	услуги

	1
	1
	1
	100,0
	103,9
	107,9
	100,0
	103,9
	107,9

	15.
	Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях
	3 услуги
	1
	1
	1
	200,0
	207,8
	129,9
	200,0
	207,8
	129,9

	16.
	Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	3 услуги
	1
	1
	1
	600,0
	312,0
	123,8
	600,0
	312,0
	123,8

	
	
	
	
	
	8 929,1
	5 532,8
	3 052,2

	
	
	
	
	
	Итого на весь период реализации программы
	17 514,1
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