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к Постановлению местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
от 01.11.2024 № 18       
                                                                
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 
«Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов
 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
	Наименование программы 
	«Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ Лиговка-Ямская» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов. 

	Правовые основания для разработки программы 
	-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
-пп. 12 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в 
некоторые 	постановления 	Правительства 	Санкт-
Петербурга»; 
-Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
-Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 29.10.2024 № 10 «Об утверждении перечня муниципальных программ местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
- Постановление местной Администрации от 29.10.2024 № 11 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка–Ямская и отмене распоряжений местной Администрации от 13.10.2015г. №165, от 27.11.2019г. №199, Постановления от 29.12.2023 №14»

	Администратор муниципальной программы 
	Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

	Разработчик муниципальной программы 
	Организационно-правовой отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Специалисты по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Специалисты по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	Основные цели программы 
 
	- Основой целью является формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам городской среды маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского Муниципального Санкт-Петербург муниципальный округ Лиговка-Ямская.

	Задачи Программы: 
	-обеспечение для маломобильных групп населения условий жизнедеятельности, равных с остальными гражданами; 
-формирование условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к жилым домам; - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам маломобильных групп населения путем обеспечения доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения; 
-содействие интеграции маломобильных групп населения в общество. 

	Целевые индикаторы и показатели 
	Индикаторы 	представлены 	количественными параметрами: 
· выполнение работ в кол-ве 3.шт.; 
· количество мест занижения – 9

	Сроки и этапы реализации Программы 
	На 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов 

	Перечень основных мероприятий программы 
	Перечень основных мероприятий с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в разделе 6 настоящей программы. 

	Объемы и источники финансирования с (разбивкой по годам и видам источников) 
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов. Общие затраты на реализацию программы составляют 310,9 тыс. руб. (сто тысяч рублей)00 копеек. 
2025	год – 100,0 тыс. руб. (сто тысяч рублей) 00 копеек; 
2026	год – 103,9 тыс. руб. (сто три тысячи девятьсот рублей) 00 копеек; 
2027 год – 107,0 тыс. руб. (сто семь тысяч рублей рублей) 00 копеек


	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	Обеспечения для маломобильных групп населения условий жизнедеятельности, равных с остальными гражданами, устройство занижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть в количестве 9 мест. 

	Система организации контроля за реализацией Программы 
	Контроль за реализацией программы осуществляется Главой местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская


  
2. Сведения об ответственном исполнителе программы  
           Специалисты по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».
 
3. Описание целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации программы, включая возможные варианты решения проблемы
     Основой целью является формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам городской среды маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ Лиговка-Ямская. 
 	Задачи программы: 
· обеспечение для маломобильных групп населения условий жизнедеятельности, равных с остальными гражданами; 
· формирование условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры; 
· преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам маломобильных групп населения путем обеспечения доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения; 
· содействие интеграции маломобильных групп населения в общество. 
 
4. Сроки реализации программы  
Программа реализуется в 2025 году и плановом периоде 2026 - 2027 годов. 
 
5. Прогноз конечных результатов программы  
        Обеспечения для маломобильных групп населения условий жизнедеятельности, равных с остальными гражданами, устройство занижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть в количестве 9 шт. 
 
 

 
6. Перечень основных мероприятий программы
 
	№ 
п/п 
	Перечень мероприятий 
	Количество 
Ед.изм.
 
	Источник финансирования 
	Срок реализации 
	Объем финансирования, тыс. руб. 
	Ответственный исполнитель 

	
	
	
	
	
	на весь период 
реализации программы 
	в т.ч. по годам 
	

	
	
	
	
	
	
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 
	

	1 
	Устройство занижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть 
	3 мест 
	981/0503/0220010133/244/225
Бюджет внутригородского Муниципального 
образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
	2-4 кв. 
2025   года 2-4 кв. 
2026   года 2-4 кв. 
2027 года 
	310,9
	100,0
	103,9
	107,0
	Специалисты по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	 
	ИТОГО 
	 
	 
	 
	310,9
	100,0
	103,9
	107,0
	 


 
7. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) результатов программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) программы

«Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ Лиговка-Ямская» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов
 
	№ 
п/п 
	Наименование цели 
	Целевой показатель 
(индикатор) 
(наименование) 
	Ед. изме- рения 
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
	Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному 

	
	
	
	
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 
	

	1 
	Устройство занижения бортового камня в местах 
схода и захода на проезжую 
часть 
	1 индикатор: работа 
              
2 индикатор: количество мест занижения 
	работы 3
 
 
 мест 9
	1

3
	1

3
	1

3
	 


 
8. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) результатов программы по этапам ее реализации, 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 
 
В 2025 году и плановых периодах 2026 - 2027 годов планируются устройство занижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть в количестве 9 мест. 
 
         9.      Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербург муниципальный округ Лиговка-Ямская с распределением средств по подпрограммам и основным мероприятиям программы и подпрограмм
 Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Общие затраты на реализацию программы составляют 310,9 тыс. руб. (сто тысяч рублей)00 копеек. 
2025	год – 100,0 тыс. руб. (сто тысяч рублей) 00 копеек; 
2026	год – 103,9 тыс. руб. (сто три тысячи девятьсот рублей) 00 копеек; 
2027 год – 107,0 тыс. руб. (сто семь тысяч рублей рублей) 00 копеек
 
	№ 
п/п 
	Наименование статьи расходов 
	Ед. 
измер ения 
	
	Количество
	 
	Цена за единицу, тыс. руб. 
	Сумма, тыс. руб. 

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2025 
	2026 
	2027 
	2025 
	2026 
	2027 

	1 
	Устройство занижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть 
	 
мест 
 
	3
	3
	3
	33,33
	34,6
	35,7
	100,0
	103,9
	107,0

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	100,0
	103,9
	107,0

	
	
	
	
	
	
	
	Итого на весь период реализации программы 
	310,9


 
Составил: Глава Местной администрации

